石林彝族自治县住房和城乡建设局

〔A类〕

〔公开〕

石建函〔2022〕17号

石林彝族自治县住房和城乡建设局

关于县第十八届人大第一次会议

第58号建议答复的函

李云花代表：

您在县第十八届人民代表大会第一次会议上提出的《关于南门社区紫玉村和龙树城排污处理的建议》（第58号）已交由我局办理，经深入细致的调查研究和办理，现答复如下：

一、基本情况

针对您提出的“关于实施小昌乐村排污管网建关于南门社区紫玉村和龙树城排污处理的建议”，县住建局高度重视，根据2021年石林县与云南滇池水务签订的合作协议，通过开展落实治理“城市病”问题排查，同步安排专业技术人员对县城建成区、城郊结合部等区域进行排查，现已经完成小东山村片区、狮山路片区污水收集治理、排污管网和雨污分流建设。同时，积极推进石林县2022年集镇污水处理厂（站）提升改造及收集管网建设项目，污水收集处理工程共涉及6个集镇14个村小组，新建DN400污水收集管23837m，钢混检查井1001座，污水提升泵站7座（设计规模5m³/h-40m³/h）。污水处理工程共涉及石林县4个集镇7个村小组，新建600m³/d污水处理站1座，对原污水处理站扩容改建2座（长湖镇100m³/d扩容至100m³/d、西街口镇50m³/d扩容至250m³/d），生活污水处理设施总处理规模为1350m³/d。

二、下一步工作

下一步，县住建局将积极推进石林县第二污水处理厂建设，建设巴江桥至三板桥段截污干管工程，新建管径为d800-d1400的截污管网20.1km。石林县第二污水处理厂建设项目总投资17482.47万元，在2023年建成后近期处理规模2万m³/d，最大处理量4万m³/d，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放，将逐步解决建成区、城中村及城郊结合部污水收集处理，并通过健全雨污管网建设，切实做好巴江等河道生态环境的保护治理，进一步完善城市功能和提升城市品质。

最后感谢您对石林城市建设工作的关心和支持！

（联系人：王家顺     联系电话：67786846）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2022年6月20日

县委办公室或县政府办公室，县人大常委会人事代表委员会。

石林彝族自治县住房和城乡建设局     2022年6月20日印发