石林彝族自治县住房和城乡建设局

〔A类〕

〔公开〕

石建函〔2022〕1号

石林彝族自治县住房和城乡建设局

关于县第十八届人大第一次会议

第5号建议答复的函

杨利华等17人代表：

您提出的《关于在板桥集镇和高铁片区统筹新建污水收集处理设施的建议》提案收悉，现答复如下：

一、基本情况

板桥街道位于石林县南部，政府所在地板桥街距县城9公里。集镇规划控制范围北与鹿阜街道接界，东南与弥勒县西三镇接壤，南连大可乡，西与宜良县竹山乡狗街镇相接。全镇辖板桥、黄家庄、矣马伴、龙溪、叠水、大叠水、青山、冒水洞、小戈丈、者乌龙、小屯、龙潭、12个村委会，60个自然村，78个村民小组。2018年板桥街道办事处有33811人、12241户。

现石林县板桥街道集镇和高铁片区无污水收集管网和污水处理设施。而且原有污水处理设施进水、水量未达到设计要求，大量污水未得到收集处理，排入周边湿地、地下溶洞，对水环境安全造成了极大的隐患。集镇居民生活污水通过合流管沟直排进入巴江河，污染河道，诚如您所指出的：使得历次环保督察过程中，巴江河板桥段时常水质检测不合格问题。2021年巴江河大叠水断面监测，巴江河水质降为劣五类水质。为了进一步保护巴江河、大可河流域及集镇周边水环境安全问题。因此您建议：结合建设石林“南辅城”、“康旅新城”和高铁片区综合开发、“七彩世界”等项目的落地在板桥集镇和高铁片区统筹新建污水收集处理设施来解决当前片区水环境问题，以保护好母亲河巴江河，为高铁经济圈发展提供坚强的基础设施保障。

二、意见建议办理情况

我局在收到您们的建议后，领导非常重视，成立了由党委书记、局长万勇任组长的县住建局2022年人大代表建议和县政协提案办理工作领导小组，制定了实施方案，专人负责办理人大政协建议。

经核实并查阅，针对这一突出的污水处理问题，关于高铁片区统筹新建污水收集处理设施目前不明确，也不现实，该片区以后将由开发区统一进行规划。而板桥集镇片区控规是纳入开发区片区。而我局现目前已将板桥集镇片区统筹新建污水收集处理设施也于2021年4月9日石林县人民政府与滇池水务进行合作方案谈判；在4月27日进行了《石林县水环境综合治理项目》合同洽淡会暨第五次推进会；住建局已于8月11日进行了石林县集镇污水处理厂（站）及收集管网建设项目前期服务进行招标的相关事宜；并对可研、水保及相关评估服务到各集镇、工地现场收集资料并进行了现场踏堪，并于12月云南城投对石林县集镇污水处理厂（站）提升改造及收集管网建设项目可研报告进行了汇报，要求板桥集镇污水厂（站）选址要紧密结合高铁片区控规内容,确保远近期雨污分流管网建设无缝对接。于2022年5月27日对该可研报告进行专家评审。

三、下步工作打算

要解决板桥集镇和高铁片区统筹新建污水收集处理设施问题，需要各职能管理部门共同配合，各司其职，才能解决当前片区水环境问题，以保护好母亲河巴江河，为高铁经济圈发展提供坚强的基础设施保障。在今后的工作中，我们将积极与县自然资源局、市生态环境局石林分局加强联系，将各位有识之士的想法和建议及时通报，以规划为引领，来指导我县水环境综合治理。相信在我们大家的共同努力下，石林的人居环境和发展环境建设会更加科学规范。

感谢您对石林城市建设工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系人及电话：王继宏  0871-67786719）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2022年6月20日

抄送：县委办公室或县政府办公室，县人大常委会人事代表委员会。

石林彝族自治县住房和城乡建设局     2021年6月20日印发