石林彝族自治县发展和改革局

石林县2023年市级“五个一批”重大建设项目

1-3月份进展情况通报

石林县2023年市级“五个一批”重大投资建设项目共有31个（含2个重大前期项目），计划总投资178.11亿元，年度计划投资35.89亿元。截至本月底，今年以来共累计完成投资5.33亿元，完成年度计划的14.85%。31个项目中已开复工11个，开工率为35.48%。项目主要包括：①重大续建设项目16个，计划总投资112.65亿元，年度计划投资22.49亿元，今年累计完成投资4.97亿元，完成年度计划投资的22.111%。有10个项目已开复工，开复工率为62.5%。②重大新开工建设项目13个，计划总投资50.96亿元，年度计划投资13.41亿元，今年累计完成投资0.36亿元，完成年度计划的2.69%。有1个项目已开复工，开复工率为7.69%。③重大前期项目2个，计划总投资14.5亿元，暂无年度投资计划。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2023年4月14日