石林彝族自治县发展和改革局

石林县2023年市级“五个一批”重大建设项目

1-6月份进展情况通报

石林县2023年市级“五个一批”重大投资建设项目共有32个（含2个重大前期项目），计划总投资180.51亿元，年度计划投资36.67亿元。截至本月底，今年以来共累计完成投资7.27亿元，完成年度计划的19.82%。32个项目中已开复工20个，开工率为62.5%；有17个项目已入库，入库率为53.125%。项目主要包括：①重大续建设项目16个，计划总投资112.86亿元，年度计划投资22.76亿元，今年累计完成投资6.91亿元，完成年度计划投资的30.35%。有16个项目已开复工，开复工率为100%；有15个项目已入库，入库率为93.75%。②重大新开工建设项目14个，计划总投资53.16亿元，年度计划投资13.91亿元，今年累计完成投资0.36亿元，完成年度计划的2.59%。有4个项目已开复工，开复工率为28.57%，有2个项目已入库，入库率为14.29%。③重大前期项目2个，计划总投资14.5亿元，均处于谋划阶段，暂无年度投资计划。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2023年7月31日