石林彝族自治县发展和改革局

石林县2023年省级“五个一批”重大建设项目

1-6月份进展情况通报

按照3月2日市发改委《关于印发纳入2023年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单的通知》（昆发改投资[2023]118号）和3月2日市发改委《关于进一步加快推进重大项目建设的函》的要求，经认真统计汇总，现将石林县2023年1–6月份的省级“五个一批”重大建设项目进展情况通报如下：

石林县2023年的省级“五个一批”重大建设项目共有15个，计划总投资98.33亿元，年度计划投资22.49亿元。截至月末，今年以来共累计完成投资5.6亿元，完成年度计划的24.89%。已开复工项目13个，开复工率80%。15个项目分别是：1.云南石林石材特色产业园基础设施建设；2.云南烟叶复烤有限责任公司石林复烤厂整体技术改造项目；3.云南神农幼龄动物营养食品生产线建设项目；4.雨生红球藻深加工项目；5.石林大地梁子“药光互补”光伏项目；6.西街口光伏发电项目；7.石林台创园国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目；8.石林景区“数字石林”建设项目；9.石林高铁片区文旅基础设施一期综合配套项目；10.昆明艺术职业学院校区建设项目；11.西南林业大学石林校区建设项目；12.石林彝族自治县民族初级中学建设项目；13.石林县人民医院能力提升工程；14.石林公共停车泊位建设项目；15.云南昆明石林县冷链物流中心建设项目。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2023年7月31日