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〔B类〕 
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石建函〔2023〕54号

石林彝族自治县住房和城乡建设局

关于县第十八届人大第二次会议第95号建议答复的函
毕春芳代表： 
您提出的《关于林口铺垃圾焚烧厂事宜的建议》建议收悉，现答复如下： 
关于林口铺新建垃圾热解厂，县住建局高度重视，安排建设管理科对石林县垃圾热解站建设情况进行了调查。经查，林口铺垃圾热解站于2020年11月底开始动工建设，为政府投资工程，招标方式为设计施工总承包，预计投资1250万，合同约定按工程进度付款，于2021年1月底付工程进度款216万元，鹿阜街道宏图和阿怒山垃圾热解站房屋主体于2021年2月底完成，后续配套设备因资金未落实导致至今未完善。

自2021年以来，县住建局多次请示县人民政府给予资金落实，完善四座垃圾热解站配套设备，全面完成热解站建设任务，解决垃圾处置问题，但一直无资金落实，导致热解站项目建设停滞不前。我局将在下一步工作中，再次请示县人民政府，尽量落实资金拨付工程进度款，推进现有垃圾热解站建设项目完成建设。
感谢您对住建工作的关心和支持。 
以上答复，如有不妥，请批评指正。 
（联系人及电话：县住建局建设管理科 0871—67786846）
石林彝族自治县住房和城乡建设局

2023年7月24日
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抄送：县委办公室、县政府办公室，县人大常委会人事代表工作委员会。
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石林彝族自治县住房和城乡建设局办公室　2023年7月24日印发


