石林彝族自治县发展和改革局

石林县2024年“五个一批”重大建设

项目前三季度情况通报

重大项目建设是一个国家或地区经济社会发展的重要支撑点，是各领域或行业产业布局和产业结构优化的着力点，也是各级党委和政府集中力量办大事的重大决策部署实现点，而推进项目建设是推动经济社会又好又快发展的中坚，是拉动国民经济持续、快速、健康发展的重要途径，是实现地区综合实力提档升级的主要抓手。2024年初，根据《中共石林县委印发<中共石林县委贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法>的通知》（石发[2022]6号）要求，严格依照集体决策程序，县发改局依次报请县政府办公会和县委常委会研究讨论决策，经反复修改完善，由县政府办于7月23日正式制定印发了《石林县2024年“五个一批”项目计划表的通知》（石政办发〔2024〕33号）文件。

截至2024年9月底，石林县共有265个“五个一批”重大建设项目，项目计划总投资831.45亿元，年度计划投资78.99亿元。今年前三季度累计完成投资12.48亿元，占年度计划投资的15.8%。（撰稿人：董凤春）

石林彝族自治县发展和改革局

2024年10月25日